## Slide 1
进度汇报
AI 辅助自动化测试平台 · 进度汇报
目的：汇报 T-Agent 研发进度，并回答「为什么自研、与 openclaw 跑自动化的本质区别」。 背景：内网 Web 业务回归长期依赖人工，自动化脚本编写门槛高、随页面改版频繁失效，维护成本压垮收益。
需求文档REQUIREMENTS
测试设计测试点 / 用例设计
测试执行EXECUTION
测试评估报告 / 报表
测试资产ASSETS
测试需求
1 期计划（当前项目）
Excel 完整用例导入 → 用例预解析
替代「需求文档 + 测试设计」的方案
playwright-mcp 自动化执行
ReAct·护栏·AI自愈 + 确定性断言判定（规则引擎·非眼判）
测试报告 / 报表
通过率·断言详情·截图
转译代码（可回放）
pytest-bdd + 词汇表沉淀
目标工作流
需求文档 / PRD
baseUrl · 登录aw · api docs
测试点 / 用例设计
xmind 测试点设计
测试用例设计 + 审核
接口自动化
代码生成 → 下发执行机
结果判定 → 测试报告
结果回传 / 资产
1 期计划（当前项目）
目标工作流（愿景 · 含接口分支 / 需求→测试设计 / 下发执行机）
1 期以 Excel 用例导入替代「需求 + 测试设计」，打通「执行→评估→资产」闭环
T-Agent 进展汇报 · 第 1 页 / 共 4 页

## Slide 2
调研与技术路线
openclaw 试点效果 & 路线选择
① openclaw 试点效果
openclaw：开源「通用 AI 助手 Agent」（消息/语音/多 Agent 路由 + 浏览器集成），本身不是测试工具。 试点方式：用其浏览器能力直接跑 Web 自动化用例。
✓简单流程能跑通——AI 可自主操作浏览器完成点击/输入
✕判定靠 AI 自述「我觉得成功了」——结果不稳、不可复现
✕一次性执行，不产出可维护测试代码，回归每次重烧算力
✕无断言 / 登录态复用 / 权限 / 调度等测试工程能力
✕Node/TS 个人助手架构，内网部署与合规裁剪成本高
试点录屏（待插入）
② 基于 openclaw 二次开发 vs 自研 AI-Agent
维度 | 基于 openclaw 二次开发 | 自研 AI-Agent（T-Agent）
起步速度 | 快——复用现成 Agent | 慢——执行/断言/codegen 从 0 搭
架构契合 | 个人助手框架(消息/语音/多Agent)，与测试场景错配，二开=削足适履 | 为测试而生，架构对口
结果判定 | 受其「AI 自述」范式约束，硬塞确定性断言层改造深 | 原生规则引擎确定性裁决
代码沉淀 | 无此概念，需大改 | 原生转译 pytest-bdd 可回放
可控 / 合规 | 依赖上游开源 + Node/TS 栈，内网合规裁剪难 | 完全自主 · Python 栈 · 内网 stdio
维护 / 演进 | 受上游路线牵制，定制易与上游冲突 | 自主演进，贴合内网业务
长期成本 | 二开包袱 + 持续适配上游 | 一次自建、可控
openclaw 定位错配（个人助手 ≠ 测试平台）：二次开发是在错的地基上盖楼，改造成本高且受制于人。 自研虽起步慢，但架构对口、判定与资产沉淀可原生实现、内网可控 → 选择自研。
T-Agent 进展汇报 · 第 2 页 / 共 4 页

## Slide 3
自研方案
执行工作流
0
用例输入
Excel 完整用例导入 → 统一 TestCase 工程化：前端上传→API→SQLModel 落库
1
用例预解析（AI 翻译 · 人工可审）
①预置条件三分类 ②TestSpec 生成(自然语言→结构化规格+断言) ③词汇表增强 [precondition / pre_analysis / intelligence]
2
执行准备
注入 Cookie 复用登录态 · 注入业务 Skill · 启动 playwright-mcp(stdio 内网友好) [session / skills / mcp_client]
3
ReAct 自动化执行循环（逐步）
分层Prompt→LLM(tool_call容错)→权限校验→执行浏览器动作→抓A11y快照+截图；上下文压缩控token；护栏:循环检测/哑火续推/最大步数；每步实时 SSE 推送 [react_loop / prompt / llm / permission / page_probe]
↘
动作报错 / 元素找不到 → AI 自愈
工具问题→重定位回灌继续 · 业务问题→标记失败 [healing]
步骤正常完成
mark_step_done → 进入断言
4★
确定性断言验证（规则引擎，非 AI 眼判）
DOM/文本/URL/数据(custom_tool)确定性比较；找不到→重定位复验；任一 FAIL 即不通过（不取 AI 自报） [assertion]
5
成功 → 转译代码生成
执行轨迹→稳健定位器→pytest-bdd Playwright 落盘可回放 + 词汇表回写 [codegen]
失败 → 失败留痕
断言差异+截图+prompt+自愈过程
6
结果报告 + 资产沉淀
抓 Cookie 落盘供复用 · 执行记录全留痕 · SQLModel 持久化 + SSE + 前端结果抽屉可视化 [recorder / session]
Suite 批量层：orchestrator 并发调度 + 用例间隔离｜execution_worker 每 run 独立线程/事件循环/存储（根治执行期 API 卡顿）
工程化优点 · 可用 / 可管 / 可沉淀
登录态复用 阶段 2 · 6
Cookie 跨用例复用，免重复登录；实测步数 7→3。
项目初始化 AW 复用 阶段 2
登录/前置 action-word 经 Hook 跨用例·套件共享，一处定义处处复用。
自定义工具加载 阶段 3 · 4
YAML 声明外部命令，执行期 LLM 按需调用 + 作数据断言取业务真值。
词汇表 阶段 1 · 3 · 5
业务词→真实元素，跨语言/抗改版定位；执行期增量沉淀、可前端维护。
读图主线：AI 只管翻译/执行/自愈，判定归规则引擎(★)；成功即转译可回放代码；全程 SSE 实时 + 全留痕。
T-Agent 进展汇报 · 第 3 页 / 共 4 页

## Slide 4
效果 · 进展 · 计划
效果演示 · 当前进展 · 下一步计划
① 演示录屏
▶
演示录屏（待插入）
建议：并排 openclaw vs T-Agent 跑同一用例，
对比「判定方式」与「有无代码产出」
② 当前进展
执行引擎 ✓ Harness 能力 ✓ 输出层 ✓ 工程化界面 ✓ 内网验证 ⟳
真实环境 live 验证（DeepSeek + 真实 Chrome）
✓基础流程：登录+加购，断言通过、多轮稳定复现
✓复杂多步：完整结算 11 步全过 + 2 次自动自愈
✓代码转译：生成代码 Playwright 真实回放通过
✓登录态复用：Cookie 注入免登录，步数 7→3
✓数据断言 + 全链路：custom_tool 确定性比较、API+SSE 端到端跑通
质量基线：约 378 个单元测试。当前转入 真实内网业务系统 验证。
③ 下一步计划
里程碑 1
6 / 30
交付 1 期计划
后续里程碑（待补充）
T-Agent 进展汇报 · 第 4 页 / 共 4 页